БИЗНЕС-КЕЙС

Автоматизация учёта веса зерна на весовой КХ «Есментаев»

1. Проблема и масштаб

На весовой КХ «Есментаев» весь учёт веса зерна (брутто, тара, нетто, поле) ведётся вручную в тетради: нетто вычитается вручную, итоги за день сводятся вручную в конце дня. В пик сезона (август–сентябрь) через весовую проходит около 45–60 рейсов в день — оценка со слов заказчика, прямого замера нет, сезон уборки уже закончился.

По расчёту команды это оборачивается для КХ примерно в 282 500 ₸ потерь в год: время сотрудника на запись рейса и расчёт нетто, время на итоговое сведение, время на розыск и пересчёт ошибок, а также расхождения в весе не в пользу КХ. Это эквивалентно примерно 23 500 ₸ упущенной выгоды за каждый месяц отсрочки запуска решения.

Все входные цифры модели, кроме официального курса тенге, базовой ставки НБ РК и рыночной цены пшеницы, являются допущениями без прямого замера — это прямо отмечено в листе «Допущения» финмодели и требует честного признания на защите.

Целевая метрика

Время на итоговое сведение за день: сейчас 15–20 мин (оценка) – цель: результат считается автоматически, ≤ 2 мин на проверку – к сезону уборки 2027.

2. Варианты решения

Рассмотрены четыре варианта на горизонте 3 лет (горизонт выбран командой 21.09.2026, со спонсором пока не согласован).

- Вариант 1. Ничего не делать — оставить тетрадь. Не требует затрат на внедрение, но КХ продолжает нести те же потери: ≈282 500 ₸/год, около 847 500 ₸ за 3 года без учёта дисконтирования.

- Вариант 2. Купить готовое решение для учёта на весовой. По оценке устраняет 90% потерь. ТCO за 3 года — 1 088 900 ₸ (внедрение, подписка, оборудование, обучение, поддержка, вывод тетради из эксплуатации). Годовой эффект — 254 250 ₸.

- Вариант 3. Собственная разработка на коммерческом облачном стеке. Устраняет 80% потерь. ТCO за 3 года — 2 589 380 ₸ (в основном условная стоимость труда команды плюс облачный хостинг). Годовой эффект — 226 000 ₸.

- Вариант 4. Собственная разработка на открытом ПО (свой сервер, PostgreSQL и т. п.). Устраняет 80% потерь. ТCO за 3 года — 2 090 420 ₸. Годовой эффект — 226 000 ₸.

3. Деньги: ROI, NPV, срок окупаемости

Ставка дисконтирования — 16,25% годовых (базовая ставка НБ РК, действует с 07.09.2026).

| Вариант | ROI за 3 года | NPV за 3 года, ₸ | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Купить готовое | −17,2% | −158 742 | более 3 лет |
| 3. Своя разработка, облачный стек | −73,8% | −1 563 114 | более 3 лет |
| 4. Своя разработка, открытое ПО | −67,6% | −1 191 103 | более 3 лет |

Честно: ни один платный вариант не окупается за 3 года при заданных допущениях — во всех трёх случаях NPV отрицательный, а точка безубыточности требует эффекта, превышающего 100% сегодняшних потерь КХ (подробный расчёт — лист «Чувствительность» в finmodel.ods). При росте затрат на 30% или достижении лишь 50% ожидаемого эффекта картина ухудшается ещё сильнее.

4. Рекомендация и обоснование

Строго по 3-летнему NPV наименее убыточен Вариант 2 («купить готовое»): −158 742 ₸ против −1,2–1,6 млн ₸ у вариантов собственной разработки.

Тем не менее команда рекомендует Вариант 4 (собственная разработка на открытом ПО) по следующим причинам:

- цель курса — разработать и защитить собственную систему, а не внедрить чужую;

- открытое ПО почти вдвое дешевле собственной разработки на коммерческом облаке (2 090 420 ₸ против 2 589 380 ₸ за 3 года) при одинаковом устраняемом эффекте;

- решение можно дорабатывать под конкретные нужды КХ (справочники машин, полей) без зависимости от вендора и его цен на подписку;

- реальные денежные затраты заказчика ниже, чем показывает TCO: основная статья затрат — условно оценённый труд команды, который на практике в учебном проекте не оплачивается.

Если приоритет заказчика — минимизировать реальные денежные затраты и получить рабочее решение быстрее, разумная запасная позиция — Вариант 2.