Карта строится в двух измерениях. По горизонтали (backbone) расположены крупные шаги пути пользователя — в нашем случае это учёт рейсов, расчёт и история, итоги и отчётность, контроль. По вертикали под каждым шагом — все истории, которые к нему относятся, расположенные по приоритету: важные сверху, менее важные ниже. Горизонтальная линия-срез показывает границу релиза: всё выше неё входит в MVP, всё ниже — переносится в Версию 2.

| Учёт рейсов | Расчёт и история | Итоги и отчётность | Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| ZER-1 (M) Создать запись рейса | ZER-5 (S) Автоматический расчёт нетто | ZER-11 (M) Итог за день |  |
| ZER-2 (S) Указать машину и поле | ZER-6 (M) Предупреждение о некорректном весе | ZER-12 (M) Итог по машине |  |
| ZER-3 (S) Ввести брутто и тару | ZER-7 (S) Сохранить рейс после расчёта | ZER-13 (M) Итог по полю |  |
| ZER-4 (S) Дата и время — автоматически | ZER-8 (M) Видеть историю рейсов |  |  |
|  | ZER-9 (M) Исправить ошибочную запись |  |  |
|  | ZER-10 (S) Отметка об исправлении |  |  |
| Граница Release 1 / MVP — 13 историй |  |  |  |
|  |  | ZER-14 (M) Фильтровать историю по периоду | ZER-16 (M) Журнал исправлений |
|  |  | ZER-15 (M) Выгружать данные за период | ZER-17 (M) Справочник машин |
|  |  |  | ZER-18 (M) Справочник полей |

Что означает каждый элемент карты

Столбцы (backbone) — это четыре активности сотрудника весовой, взятые из эпиков бэклога:

●       Учёт рейсов — зафиксировать рейс: указать машину, поле, ввести брутто и тару.

●       Расчёт и история — получить нетто автоматически, проверить корректность ввода, сохранить рейс, посмотреть и при необходимости исправить запись. 6 историй в MVP, это вдвое больше любого другого столбца. Инсайд: вся ценность проекта сосредоточена именно здесь, значит с этого и надо начинать разработку в первую очередь.

●       Итоги и отчётность — увидеть сумму нетто за день, по машине и по полю, позже — отфильтровать историю и выгрузить данные.

●       Контроль — административные функции: журнал исправлений и справочники машин и полей. весь ушёл в Версию 2 без единой истории в MVP. Инсайд: административные функции не критичны для замены бумажной тетради — это подтверждает, что урезание не поломало основной процесс.

Карточки внутри столбцов — это отдельные пользовательские истории. Код (например, ZER-1) — идентификатор истории в бэклоге, короткий текст — её суть в формулировке «что делает пользователь», буква в скобках (S или M) — оценка трудоёмкости истории (small/medium), взятая из бэклога части 4.

Граница «Release 1 / MVP — 13 историй» разделяет карту на две зоны. Всё, что расположено выше границы, входит в первую версию продукта и делает возможным полный процесс от создания рейса до просмотра итогов без ручного пересчёта. Всё, что ниже границы (5 историй: ZER-14, ZER-15, ZER-16, ZER-17, ZER-18), переносится в Версию 2 — это фильтрация и выгрузка данных, журнал исправлений и управление справочниками. Эти функции полезны, но без них весовая уже может полноценно работать в электронном виде.